PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788189 Fax. (0293) 788122

Kota Mungkid  56511 www.magelangkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA

JASA KONSULTANSI

STUDI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR

KABUPATEN MAGELANG

PADA

BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788189 Fax. (0293) 788122

Kota Mungkid  56511 www.magelangkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

STUDI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR KAB MAGELANG

- LATAR BELAKANG

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dijelaskan bahwa bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, dimana setiap bangunan gedung memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Bangunan gedung untuk perkantoran merupakan salah satu contoh fungsi sebagai gedung usaha.

Gedung   perkantoran   merupakan   tempat   untuk   melaksanakan   aktifitas perekonomian. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.

Fungsi perkantoran yang utama adalah merupakan tempat proses penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian/ pendistribusian data/informasi untuk mencapai tujuan dan juga dapat berfungsi sebagai pelayanan. Oleh karena itu dalam merencanakan gedung perkantoran perlu perencanaan yang matang ditinjau dari segi utilitas, kenyamanan, keamanan, bentuk, arsitektur, struktur, maupun jasa yang tersedia.

Kota Mungkid merupakan nama kawasan aglomerasi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Magelang yang kegiatannya terpusat di Kelurahan Sawitan (Jalan Soekarno-Hatta). Dibangun dan diresmikan sejak tahun 1984 oleh Gubernur Jawa Tengah HM Ismail. Sehingga dengan usia yang relatif tua, terdapat banyak bangunan gedung yang secara kondisi/kesesuaian fungsi sudah harus direhabilitasi/direvitalisasi.

Kantor yang nyaman bagi para penghuninya, juga akan memberikan nilai tambah dalam melaksanakan tugas-tugas kantor. Sehingga tujuan kantor pun dapat tercapai. Kenyamanan tersebut dapat diperoleh salah satunya karena faktor, keindahan, kebersihan, letak/lokasi kantor yang strategis, sarana utilitas yang memadai maupun kemegahan serta penataan bangunan gedung yang baik.

Dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas pemanfaatan lahan di kawasan Kota Mungkid khusunya dan dalam rangka menciptakan kawasan perkantoran yang lebih teratur serta keinginan memberikan pelayanan yang optimal dibidang pelayanan publik dengan kondisi dan realitas keterbatasan sarana/prasarana Gedung Perkantoran yang tersedia saat ini, maka merupakan suatu keharusan untuk melakukan  revitalisasi melalui penyusunan studi penataan bangunan gedung perkantoran di Pemerintah Kabupaten Magelang, yang akan mewujudkan masterplan dan rencana induk pembangunan gedung perkantoran.

Diharapkan dengan langkah tersebut maka sinergitas pelayanan kepada masyarakat lebih teratur, terarah dan efesien.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Magelang, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 melalui   Bappeda dan Litbangda melaksanakan kegiatan penyusunan Studi Penataan Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Magelang.

Diharapkan dengan kegiatan tersebut kawasan pemerintahan Kabupaten di Kota Mungkid sebagai bangunan gedung negara dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta menjadi kawasan yang indah dan memberikan kebanggaan masyarakat Kabupaten Magelang.

Untuk  itu  penyedia  jasa  konsultan  perencana  untuk  bangunan  gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyedia jasa perencanaan teknis sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan pembangunan.

- MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

- Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan Studi Penataan Bangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten Magelang berupa Masterplan Setda Kabupaten Magelang dan Rencana Induk Pembangunan Gedung Kantor Pemda Kabupaten Magelang.

- Dalam penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini.

- Tujuan

- Untuk menentukan dan mengetahui tingkat kelayakan, kesesuaian pembangunan dan penataan gedung perkantoran bagi Pemerintah Kabupaten Magelang yang ditinjau dari berbagai aspek kajian, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Master Plan Penataan Gedung Perkantoran Setda Kabupaten Magelang.

- Untuk menghasilkan kawasan tata letak bangunan gedung perkantoran dan prasarana pendukungnya diantaranya ruang rapat, taman, drainase, konektifitas antar gedung, tempat parkir, sirkulasi kendaraan dan sistem utilitas lainnya yang teratur, indah, efesien dan sesuai dengan ciri khas Kabupaten Magelang.

- Untuk menginventarisasi kondisi bangunan gedung dan menganalisa kebutuhan pembangunan gedung sesuai dengan struktur organisasi dan fungsi layanan pemerintahan sehingga menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan untuk jangka waktu tertentu.

- RUANG LINGKUP

Sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka ruang lingkup kegiatan pekerjaan ini adalah:

- Pengumpulan data sekunder kondisi gedung perkantoran

- Perencanaan landscaping/tata ruang gedung perkantoran setda

- Penataan tempat parkir roda dua dan roda empat

- Penataan sirkulasi kendaraan bermotor

- Perencanaan ruang rapat dan fasilitas pertemuan

- Penataan untilitas komplek setda

- Penataan instalasi listrik

- Penataan instalasi penanggulangan kebakaran

- Penggambaran teknis dan perspektif 3D

- Perencanaan induk pembangunan gedung perkantoran

- Masterplan penataan gedung perkantoran

- Metode Pelaksanaan

- SASARAN

- Sasaran Pekerjaan Penyusunan Studi Penataan Bangunan Gedung Perkantoran Setda Kabupaten Magelang adalah terwujudnya suatu dokumen perencanaan yang komprehensif baik ditinjau dari aspek arsitektural dan struktural, maupun dari aspek fungsi dan ekonomis.

- Dokumen yang tersusun berupa Penyusunan Studi Penataan Bangunan Gedung Kantor adalah dokumen yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berkaitan dengan gedung pemerintah.

- Dokumen hasil perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana diharapkan dapat memberikan pedoman secara utuh untuk Penyusunan tahapan penataan dan pembangunan gedung kantor.

- SUMBER PENDANAA N

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan melalui  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Perubahan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (DPA Perubahan-SKPD)  Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019. Besar Pagu Anggaran adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- PEMBERI TUGAS

Pejabat Pembuat Komitmen	: Didik Kristia Sofian, S.Kom, M.Sc

Satuan Kerja			: Bappeda dan Litbangda Kab. Magelang

Kegiatan				: Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan

- JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

- LOKASI KEGIATAN

Komplek Setda Kabupaten Magelang dan wilayah perkantoran di Jl,Soekarno-Hatta No.59 Telp. (0293) 788189 Kota Mungkid

- KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

  - Dokumen   Masterplan   yang   akan   menjadi   standar   dalam   dokumen perencanaan DED yaitu :

- Denah Layout Review Design Perencanaan Blok Plan Perkantoran.

- Elevasi dari masing - masing bangunan rencana.

- Denah bangunan Rencana

- Gambar Tampak Bangunan

- Perspektif Tiga Dimensi

- Animasi / maket model bangunan perencanaan

Semua dokumen kecuali animasi dibuat 10 (sepuluh) rangkap. Softcopy gambar 3D dan animasi/ impresi artis dalam bentuk CD dan flashdisk/hardisk ext.

  - Rencana induk pembangunan gedung kantor, dengan memuat beberapa analisa

- Eksisting bangunan gedung perkantoran dan kondisi kelayakan

- Kajian kebutuhan pembangunan gedung perkantoran beserta fasilitas penunjang lainnya

- Analisa anggaran biaya

- Tahapan pembangunan

  - Laporan

  - Laporan Pendahuluan:

Laporan pendahuluan minimal memuat antara lain:

- Pendahuluan;

- Maksud dan tujuan;

- Gambaran umum;

- Draft/ Konsep Rencana sesuai dengan study yang ada;

- Inventarisasi kondisi bangunan gedung di Pemda

- Analisa kebutuhan pengembangan gedung perkantoran

- Permasalahan- permasalahan lapangan;

- Lain-lain;

- Penutup.

  - Laporan Antara:

- Kondisi Eksisting dan analisa;

- Draft final dipresentasikan;

  - Laporan Akhir:

Laporan akhirminimal memuat:

- Executive Summary

- Pendahuluan

- Tinjauan Pustaka

- Pengumpulan Data Kondisi Eksisting

- Kondisi yang diharapkan

- Analisis

- Rencana Induk Pengembangan pembangunan gedung kantor

- Kesimpulan dan Rekomendasi

- KUALIFIKASI TENAGA PERSONIL

Kebutuhan tenaga personil dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah;

  - Tenaga Ahli

| NO | POSISI/JABATAN | KUALIFIKASI | Pengalaman | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ketua Tim/ Team Leader | Ahli MadyaI S2- T. Planologi/ Arsitektur | 5 thn | 1 Orang |
| 2 | Tenaga Ahli Planologi | Ahli Muda/ S1- T. Planologi | 5 thn | 1 Orang |
| 3 | Tenaga Ahli Sipil | Ahli Muda/ S1-T.Sipil | 3 thn | 1 Orang |
| 4 | Tenaga Ahli Arsitek | Ahli Muda/ S1- T. Arsitektur | 3 thn | 1 Orang |
| 5 | Tenaga Lansekap | Ahli Muda/ S1- T. Arsitektur Lansekap | 3 Thn | 1 Orang |
| 6 | Ahli Mekanikal/ Elektrikal | Ahli Muda/ S1-Elektro | 3 thn | 1Orang |

Team Leader

Ketua Tim/Team Leader disyaratkan seorang Magister Teknik (S2) Jurusan Teknik Planologi/Arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut diatas, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebanyak 1(satu) orang. Memiliki sertifikat keahlian perencanaan bidang Arsitektur/Planologi dengan kompetensi madya. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah:

- Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja/ tenaga perencana dalam pelaksanaan pekerjaan selama waktu pelaksanaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

- Memimpin rapat koordinasi dengan pihak dinas dan Instansi yang terkait.

- Menyelaraskan desain tata lingkungan, arsitektural dengan struktural, serta tata perkotaan terhadap pasilitas perkotaan yang ada.

- Memastikan progres perencanaan sesuai dengan jadwal.

Ahli Planologi

Tenaga Ahli Planologi disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata  Satu (S1) Jurusan Teknik Planologi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut diatas,sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Memiliki sertifikat keahlian perencanaan arsitektur dengan kompetensi muda. Sebagai Tenaga Ahli Planologi, tugas utamanya adalah:

- Merencanakan pekerjaan yang berkaitan dengan tata ruang dan wilayah berdasarkan acuan yang berlaku dan relevan.

- Merekomendasikan pengaturan tata ruang dan wilayah kepada team leader.

Ahli Sipil

Tenaga Ahli Sipil disyaratkan seorang SarjanaTeknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut diatas, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebanyak 1 (dua) orang. Memiliki sertifikat keahlian struktur bangunan dengan kompetensi muda. Sebagai Tenaga Ahli Sipil tugas utamanya adalah:

- Merencanakan   seluruh   pekerjaan   struktur   beton   dan   struktur   baja berdasarkan standart dan acuan yang berlaku.

- Merekomendasikan system structural kepada team leader.

Ahli Arsitektur

Tenaga Ahli Arsitektur disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata  Satu (S1) Jurusan Teknik arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut diatas, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Memiliki sertifikat keahlian perencanaan arsitektur dengan kompetensi muda. Sebagai Tenaga Ahli Arsitektur, tugas utamanya adalah:

- Merencanakan pekerjaan yang berkaitan dengan arsitektural berdasarkan acuan yang berlaku dan relevan.

- Merekomendasikan model arsitektural kepada team leader.

- Membuat pentahapan pelaksanaan pekerjaan arsitektur

Ahli Lansekap

Tenaga Ahli Lansekap disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata  Satu (S1) Jurusan Teknik arsitektur lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut diatas, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Memiliki sertifikat keahlian perencanaan arsitektur dengan kompetensi muda. Sebagai Tenaga Ahli Lansekap tugas utamanya adalah:

- Merencanakan pekerjaan yang berkaitan dengan arsitektural berdasarkan acuan yang berlaku dan relevan.

- Merekomendasikan model tata lansekap kepada team leader.

- Membuat pentahapan pelaksanaan pekerjaan lansekap.

Ahli Mekanikal/ Elektrikal

Tenaga Ahli Mekanikal/ Elektrikal disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Elektro lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan, berpengalaman sesuai bidang pekerjaannya tersebut diatas, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebanyak 1 (satu) orang. Memiliki sertifikat keahlian perencanaan Mekanikal/   Elektrikal   dengan   kompetensi   muda.Sebagai   Tenaga   Mekanikal/ Elektrikal, tugas utamanya adalah:

- Merencanakan pekerjaan yang berkaitan dengan mekanikal dan elektrikal pada bangunan berdasarkan acuan yang berlaku dan relevan.

- Merekomendasikan system mekanikal dan elektrikal yang sesuai dengan kondisi eksisting serta prediksi setelah bangunan terbangun;

- Membuat estimasi biaya pekerjaan mekanikal dan elektrikal;

- Membuat pentahapan pelaksanaan pekerjaan Mekanikal Elektrikal.

Semua Tenaga Ahli Memiliki NPWP & Sertifikat Keahlian konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK.

  - Tenaga Pendukung

| B. |  | TENAGAPENDUKUNG | KUALIFIKASI | Pengalaman | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Surveyor | D3 Sipil/ STM | 3 thn | 2 Orang |
| 2 |  | Estimator | Ahli Muda/ S1-T.Sipil/T. Arsitektur | 3 thn | 2 Orang |
| 3 |  | Tenaga Admnistrasi | SLTA sederajat | 3 thn | 1 Orang |
| 4 | Pembantu Umum | SLTA sederajat | 3 thn | 1 Orang |

- KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI PENYEDIA

Perusahaan penyedia jasa konsultansi harus mempunyai SBU dengan klasifikasi Arsitektural, serta SBU dengan Klasifikasi Perencanan Penataan Ruang, sedangkan kualifikasinya adalah kecil.

Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya mengiterprestasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil perencanaan yang sesuai.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid,        Februari 2019

Pejabat Pembuat Komitmen

DIDIK KRISTIA SOFIAN, S.Kom MSc

Penata Tk.I

NIP 19761126 200501 1 004